## Slide 1
Index page
로그인
회원가입
자료검색
내서재
도서등록
대출관리
1.login.jsp
2.join.jsp
3.search.jsp
4.search_result.jsp
5.search_detail.jsp
6.mylibrary.jsp
7.book_manager.jsp
8.rent_manager.jsp

## Slide 2
개발 담당 현황
메뉴 | 프로그램 ID | 기능 | 담당자
로그인 | login.jsp | 로그인하기 | 김경희
회원가입 | Join.jsp | 회원가입하기 | 김경희
자료검색 | search.jsp | 도서검색하기 | 최애리
 | search_result.jsp | 검색한 도서를 리스트로 출력 | 최애리
 | search_detail.jsp | 선택한 도서의 상세페이지 출력 | 최애리
내서재 | my_libyary.jsp | 사용자가 이용한 도서목록을 출력 | 이지은
도서등록 | book_manager.jsp | 도서를 등록, 수정 삭제 | 이지은
대출관리 | rent_manager.jsp | 회원의 도서 대출, 반납을 관리 | 김현주
화면설계 |  | 웹디자인 | 김현주

## Slide 3
Project Schedule
기간 | 업무 | 진행상황 | 참고
2018.06.28-06.29 | 프로젝트 검토 및 확정 | 완료 | 도서관리업무
2018.07.02-07.06 | Database 설계 | 완료 | 
2018.07.09-07.13 | 화면 설계 및 업무분장 | 완료 | 
2018.07.16-07.27 | 프로그램 코딩 |  | 
2018.08.06-08.17 | 테스트 및 데이터입력 |  | 
2018.08.20-08.24 | 기능 추가 |  | 
2018.08.27-09.05 | 프로그램 안정화 및 문서작업 |  |