## Slide 1
Index page
로그인
회원가입
자료검색
내서재
도서등록
대출관리
1.login.jsp
2.join.jsp
3.search.jsp
4.search_result.jsp
5.search_detail.jsp
6.mylibrary.jsp
7.book_manager.jsp
8.rent_manager.jsp

## Slide 2
개발 담당 현황
메뉴 | 프로그램 ID | 기능 | 담당자
로그인 | login.jsp | 로그인하기 | 김경희
회원가입 | Join.jsp | 회원가입하기 | 김경희
자료검색 | search.jsp | 도서검색하기 | 최애리
 | search_result.jsp | 검색한 도서를 리스트로 출력 | 최애리
 | search_detail.jsp | 선택한 도서의 상세페이지 출력 | 최애리
내서재 | my_libyary.jsp | 사용자가 이용한 도서목록을 출력 | 이지은
도서등록 | book_manager.jsp | 도서를 등록, 수정 삭제 | 이지은
대출관리 | rent_manager.jsp | 회원의 도서 대출, 반납을 관리 | 김현주
화면설계 |  | 웹디자인 | 김현주

## Slide 3
Project Schedule
기간 | 업무 | 진행상황 | 참고
2018.06.28-06.29 | 프로젝트 검토 및 확정 | 완료 | 도서관리업무
2018.07.02-07.06 | Database 설계 | 완료 | 
2018.07.09-07.13 | 화면 설계 및 업무분장 | 완료 | 
2018.07.16-07.27 | 프로그램 코딩 |  | 
2018.08.06-08.17 | 테스트 및 데이터입력 |  | 
2018.08.20-08.24 | 기능 추가 |  | 
2018.08.27-09.05 | 프로그램 안정화 및 문서작업 |  | 

## Slide 4
CREATE TABLE `user_tbl` (
user_id varchar(10) NOT NULL,
user_pwd varchar(10) NOT NULL,
user_name varchar(20) NOT NULL,
user_birth char(8) NOT NULL,
user_addr varchar(100) NOT NULL,
user_tel varchar(15),
adm_check char(1) default '0',
PRIMARY KEY (user_id)
)DEFAULT CHARSET=utf8
CREATE TABLE book_tbl (
book_id varchar(10) NOT NULL,
book_code char(2) not null,
book_name varchar(50) NOT NULL,
book_author varchar(30) NOT NULL,
book_date char(8) NOT NULL,
book_pub varchar(100) NOT NULL,
book_in_date date,
book_imgPath varchar(100),
PRIMARY KEY (book_id)
)DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE rent_tbl (
rent_no varchar(12) NOT NULL,
user_id varchar(10) NOT NULL,
book_id varchar(10) not null,
book_rent_date date NOT NULL,
book_re_due_date date NOT NULL,
book_re_date date,
book_status char(1) default '1',
PRIMARY KEY (rent_no),
)DEFAULT CHARSET=utf8;
Database(dreamLibDB)

## Slide 5
Board PJ에서 DB 설정방법
1. web.xml
<context-param>
<param-name>poolConfig</param-name>
<param-value>
jdbcdriver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbcUrl=jdbc:mysql://localhost:3306/dreamLibDB?characterEncoding=utf8
dbUser=root
dbPass=1234
validationQuery=select 1
minIdle=3
maxTotal=30
poolName=dreamLibDB
</param-value>
</context-param>
2. ConnectionProvider.java(package jdbc.connection)
return DriverManager.getConnection(
"jdbc:apache:commons:dbcp:dreamLibDB");
3. 위의 파일을 변경후 dbconnTest.jsp로 DB연결 확인

## Slide 6
join.jsp
아 이 디
이 름
비밀번호
비밀번호확인
생 일
주 소
전화번호
가입하기

## Slide 7
search.jsp
검색
주제어
Search_result.jsp
번호 | 서명 | 저자 | 출판사 | 출판년도

## Slide 8
Search_detail.jsp
책이미지
서 명 | 
저 자 | 
출 판 사 | 
출판년도 | 
대출여부 |